Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 25.12.2021 № 647-па.

По мере принятия органами государственной власти основополагающих нормативно-методических документов, регламентирующих разработку и реализацию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а так же участием района в федеральных и областных программах, в результате которых проводится ремонт административных зданий, зданий муниципальных учреждений, коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных материалов, оборудования, муниципальная программа актуализирована.

Изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» утверждены в 2022 году постановлениями Администрации Пристенского района Курской области: от 27.06.2022 № 365-па, от 21.12. 2022 № 851-па.

Действие основного закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышению энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» распространяется на деятельность, связанную с потреблением топливно-энергетических ресурсов и воды, цели и задачи настоящей программы направлены на уменьшение энергопотребления и рационального использования энергоресурсов и воды.

В рамках программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальной сфере в истекшем 2022 году выполнен перечень мероприятий основного мероприятия «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях». В результате чего степень реализации муниципальной программы достигнута до 100 % (Таблица 5).

В результате реализации в 2022 году мероприятий по внедрению энергоэффективного оборудования, материалов, светодиодной светотехнической продукции, фактические значения целевых показателей достигнуты.

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы достигнута =1 (Таблица 4).

Цель программы:

Эффективное и рациональное использования энергетических ресурсов и воды, направленное на снижение потребления энергоресурсов, расходов средств местного бюджета на энергетические ресурсы.

Задачи программы:

Задача 1. Снижение удельных показателей расхода  электрической, тепловой энергии, воды и природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному району «Пристенский район» Курскойф области.

Задача 2 Активная пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди населения и других групп потребителей»;

Муниципальная программа имеет подпрограмму 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области».

В рамках программы и подпрограммы предусматривается реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий, внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях»;

- основное мероприятие 1.2 «Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В 2022 году бюджетные ассигнования на финансирование основного мероприятия 1.2 «Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности» не предусмотрены (Таблица 5). Мероприятия по пропаганде энергосбережения проводились без затрат местного бюджета. На стендах в учреждениях размещены нормативно-правовые акты:

- постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же объема потребляемой ими воды»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- приказ Минэкономразвития России  от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же объема потребляемой ими воды»;

- приказ Минэкономразвития России от 28.04.2021 № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- информация о проведении акции «Час земли 2022»;

- информация о проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #Вместе Ярче 2022 и другие.

Оценка эффективности муниципальной программы и подпрограммы проведена по следующим направлениям:

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом 10 программы «Методика оценки эффективности реализации  муниципальной программы»

- Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы определяется как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени реализации основных мероприятий подпрограммы приведена в таблице №1.

Таблица 1

Сведения об исполнении подпрограммы муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе основных мероприятий за 2022 год

| Наименование | ЦСР | План | Кассовое исполнение | Процент исполнения расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» |  | 316,6 | 316,6 | 100,0 |
| Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области» |  | 316,6 | 316,6 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях» |  | 316,6 | 316,6 | 100,0 |
| Управление образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области - образовательные учреждения. | 003 | 178,5 | 178,5 | 100,0 |
| Отдел «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области» - МКУК «Пристеский РДК», МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека» | 004 | 72,0 | 72,0 | 100,0 |
| Муниципальное казенное учреждение «СОДА» | 001 | 50,6 | 50,6 | 100,0 |
| Администрация Пристенского района Курской области | 001 | 15,5 | 15,5 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.2. « Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | 001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация основного мероприятия: «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях».

Степень реализации мероприятий (СРм) считается выполненной по следующему количественному составу:

| № п/п | Мероприятия | План (шт.) | Факт (шт.) | Значение показателя гр.4/гр.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Промывка системы отпления | 8 | 8 | 1 |
| 2 | Поверка, замена приборов учета и оборудования | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Закупка энергосберегающей светотехнической продукции | 6 | 6 | 1 |
|  | ИТОГО | 16 | 16 | 1 |

Фактически достигнуто значение показателя -  составляет 1(СРм=16/16.).

Основное мероприятие 1.1  «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях» профинансировано на 100%.

Плановое среднеарифметическое значение показателей составляет 79,2 тыс.руб., фактическое – 79,2 тыс.руб. В процентном соотношении составляет 100%

В соответствии с методикой, мероприятия считаются выполненными в полном объеме, если фактическое значение не менее 95%., фактическое значение - 100%.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района приведена в таблице 2

Таблица 2

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района расходов на реализацию подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальном районе  «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» за 2022 год.

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. | Процент исполнения расходов, %. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Бюджет МО с учетом МБТ, в т.ч.: | ВСЕГО | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 100,0 |
| - средства федерального бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства областного бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства местного бюджета | X | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 100,0 |
| Внебюджетные средства | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подразделу | Х | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 100,0 |

Степень соответствия фактически произведенных затрат составляет 100,0%.

Значение степени соответствия фактических затрат соответствует запланированному уровню затрат – 100% , то есть не менее 95%.

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области подпрограммы.

Эффективность использования средств бюджета подпрограммы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета.

Эис = 100,0/100,0=1- эффективность использования средств бюджета достигнута.

- Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы приведена в Таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год | Оценка степени достижения целей и решения задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленные муниципальной программой | Фактическое |  |
| Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области» |
| 1. Обязательные целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном секторе |
| Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, потребляемых по приборам учета в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗПп/пФ/ ЗПп/пп (гр.5/гр.4) |
| 1 | Доля объема природного газа, приобретаемого по приборам учета в общем объеме природного газа потребляемого муниципальными учреждениями | % | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Доля объема электрической энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями | % | 100 | 100 | 1 |
| 3 | Доля объема тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме электрической энергии потребляемой муниципальными учреждениями | % | 100 | 100 | 1 |
| 4 | Доля объема холодной воды, приобретаемой по приборам учета в общем объеме холодной воды, потребляемой муниципальными учреждениями | % | 99,8 | 99,8 | 1 |
| 2. Обязательные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗПп/пп/ ЗПп/пФ (гр.4/гр.5) |
| 2.1 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений) | Гкал/ кв.м | 0,130 | 0,130 | 1- удельное значение показателя достигнуто, требования об энергоэффективности зданий по потреблению тепловой энергии образовательными учреждениями соблюдаются. |
| 2.2 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений) | кВт/ кв.м | 17,08 | 17,05 | 1 - удельная величина достигнута. Фактическое значение меньше планового значения на 0,03 кВт/кв.м Проведена замена люминесцентных ламп на энергоэффективные светодиодные лампы. |
| 2.3. Объем потребления муниципальными учреждениями муниципального района: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗПп/пп/ ЗПп/пФ (гр.4/гр.5) |
|  | Электрической энергии | кВт | 883600,00 | 880300,00 | 1- значение показателя достигнуто. Фактическое потребление тепловой энергии не выше планового значения, что достигнуто за счет замены деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в образовательных учреждениях. |
|  | Тепловой энергии | Гкал | 1692,70 | 1678,54 | 1- значение показателя достигнуто. Фактическое потребление тепловой энергии не превышает плановое значение, проведена замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в образовательных учреждениях. |
|  | Природного газа | Куб. м | 733300,00 | 729580,00 | 1 - значение показателя достигнуто. Фактическое потребление природного газа не выше планового значения, проведена замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в образовательных учреждениях. |
|  | Холодной воды | Куб. м | 9506,00 | 9490,00 | 1- значение показателя достигнуто фактическое потребление меньше планового значения на 16 куб.м., осуществляется ежедневный контроль за исправностью систем водоснабжения, кранов, унитазов в муниципальных учреждениях. |
| 5 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,141 | 0,141 | 1 - фактическая удельная величина соответствует плановому значению |
| 6 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м /чел. | 3,36 | 3,36 | 1 фактически удельная величина не превышает планового значения, систематический контроль за исправностью систем водоснабжения.. |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт/ кв.м | 20,73 | 20,65 | 1 - значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения на 0,08 кВт·ч/кв.м. за счет экономии электроэнергии, использование энергоэффективной светотехнической продукции в образовательных учреждениях, административных зданиях |
| 8 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на нужды отопления и вентиляцию (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м/ кв.м | 25,27 | 25,15 | 1- значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения на 0,12 куб.м/кв.м за счет уменьшения расхода природного газа в образовательных учреждениях при соблюдении теплового режима, заменены деревянные оконные блоки на оконные блоки из ПВХ профилей. |

Степень реализации подпрограммы достигнута=1 > 0,95 Спп=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=10/10=1

- Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, значение показателя =1, т.е >0,9

ЭРп/п  =1х1=1

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) программы приведена в Таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год | Оценка степени достижения целей и решения задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленное муниципальной программой | Фактическое |  |
| Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области» |
| 1. Обязательные целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном секторе |
| Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, потребляемых по приборам учета в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗПп/пФ/ ЗПп/пп (гр.5/гр.4) |
| 1 | Доля объема природного газа, приобретаемого по приборам учета в общем объеме природного газа потребляемого муниципальными учреждениями | % | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 2 | Доля объема электрической энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями | % | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 3 | Доля объема тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме электрической энергии потребляемой муниципальными учреждениями | % | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 4 | Доля объема холодной воды, приобретаемой по приборам учета в общем объеме холодной воды, потребляемой муниципальными учреждениями | % | 99,8 | 99,8 | 1 |
| 2. Обязательные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗПп/пп/ ЗПп/пФ (гр.4/гр.5) |
| 2.1 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений) | Гкал/ кв.м | 0,130 | 0,130 | 1- удельное значение показателя достигнуто, требования об энергоэффективности зданий по потреблению тепловой энергии образовательными учреждениями выполняются. |
| 2.2 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений) | кВт/ кв.м | 17,08 | 17,05 | 1- удельная величина фактически меньше планового значения на 0,03 кВт/кв.м Проведена замена люминесцентных ламп на энергоэффективные светодиодные лампы. |
| 2.3. Объем потребления муниципальными учреждениями муниципального района: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗПп/пп/ ЗПп/пФ (гр.4/гр.5) |
|  | Электрической энергии | кВт | 883600,00 | 880300,00 | 1- значение показателя достигнуто. Фактическое потребление тепловой энергии не выше планового значения, что достигнуто за счет замены деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в образовательных учреждениях |
|  | Тепловой энергии | Гкал | 1692,70 | 1678,54 | 1- значение показателя достигнуто. Фактическое потребление тепловой энергии не превышает плановое значение, проведена замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в образовательных учреждениях. |
|  | Природного газа | Куб. м | 733300,00 | 729580,00 | 1 - значение показателя достигнуто. Фактическое потребление природного газа не выше планового значения, проведена замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в образовательных учреждениях. |
|  | Холодной воды | Куб. м | 9506,00 | 9490,00 | 1- фактическое потребление меньше планового значения на 16 куб.м., осуществляется ежедневный контроль за исправностью систем водоснабжения, кранов, унитазов в муниципальных учреждениях. |
| 5 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,141 | 0,141 | 1- фактическая удельная величина соответствует плановому значению |
| 6 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 3,36 | 3,36 | 1- фактически удельная величина не превышает планового значения, систематический контроль за исправностью систем водоснабжения.. |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт/ кв.м | 20,73 | 20,65 | 1 - значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения на 0,08 кВт·ч/кв.м за счет экономии электроэнергии в связи с закупкой энргоэффективной светотехнической продукции в образовательных учреждениях, административных зданиях |
| 8 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на нужды отопления и вентиляцию (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м | 25,27 | 25,15 | 1- значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения на 0,12 куб.м/кв.м за счет уменьшения расхода природного газа в образовательных учреждениях, где заменены деревянные оконные блоки на оконные блоки из ПВХ профилей |

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы достигнуты =1.

6.2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы приведена в таблице 5.

Таблица 5

Сведения об исполнении муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе подпрограмм, основных мероприятий за 2022 год

| Наименование | ЦСР | План | Кассовое исполнение | Процент исполнения расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2016-2020 годы» |  | 316,6 | 316,6 | 100,0 |
| Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области» |  | 316,6 | 316,6 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе» |  | 316,6 | 316,6 | 100,0 |
| Управление образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области - образовательные учреждения. | 003 | 178,5 | 178,5 | 100,0 |
| Отдел «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области» - МКУК «Пристеский РДК», МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека» | 004 | 72,0 | 72,0 | 100,0 |
| Муниципальное казенное учреждение «СОДА» | 001 | 50,6 | 50,6 | 100,0 |
| Администрация Пристенского района Курской области | 001 | 15,5 | 15,5 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.2. « Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | 001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Степень реализации муниципальной программы достигнута=1. СРгп=1+1+1+1+1+1+1+1=7/7

Таблица 6

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области  в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальном районе  «Пристенский район» Курской области за 2021-2022 годы» за 2022 год

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. | Процент исполнения расходов, %. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюджет МО с учетом МБТ, в т.ч.: | ВСЕГО | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 100,0 |
| - средства федерального бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства областного бюджета | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства местного бюджета | X | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 100,0 |
| Внебюджетные средства | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подразделу |  | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 100,0 |

- Оценка эффективности реализации программы:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

ЭРгп =0,5х1+05х( 316,6/316,6)х=1

Значение показателя составило 1, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальном районе  «Пристенский район» Курской области за 2021-2023 годы» признается высокой. Цели и задачи, поставленные в муниципальной программе, выполнены в полном объеме.

Предложение: продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы Пристенского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе  «Пристенский район» Курской области за 2021-2023годы» в 2023 году.