ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района

Курской области»

за 2022 год

Ответственный исполнитель  - Отдел строительства и архитектуры

Администрации  Пристенского района

Курской области

Непосредственный исполнитель – начальник Отдела строительства и

архитектуры Администрации  Пристенского района

Курской области

Гаврилова Е.С. тел. 2-10-79, pristen-stro@yandex.ru

Начальник Отдела строительства

и архитектуры Администрации

Пристенского района

Курской области									Е.С. Гаврилова

Годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района

Курской области»  за 2022 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 16 декабря 2019 года № 714-па (в редакции постановления  от 02.06.2020 № 288-па, от 14.09.2020  № 465-па, от 16.12.2020 № 625-па, от в ред. от 26.04.2021, № 240-па от 29.12.2021 № 718-па, от 11.03.2022 № 125-па, от 30.12.2022 №887) со сроком реализации 2020-2025 годы.

В 2022 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлением Администрации Пристенского района Курской области 11.03.2022 № 125-па, от 30.12.2022 №887 «О внесении изменений и дополнений  в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области», утвержденную постановлением  Администрации Пристенского района Курской области от 16 декабря 2019 года».  Данные изменения были внесены в связи с изменениями, касающимися объемов финансирования .

Целью муниципальной программы является:

- улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- обеспечение ввода в действие распределительных локальных водопроводов, строительства авто дорог к социально-значимым объектам и объектам сельскохозяйственного назначения.

таблица № 1

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год | Оценка степени достижения показателя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установленное программой | фактическое |  |
| 1. | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Пристенского района Курской области | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Строительство локальных водопроводов. | км | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. | км | 0,405 | 0,405 | 100 |

Таблица №2

Сведения об исполнении муниципальных программ муниципального района «Пристенский район» Курской области за 2022 год.

| Наименование | ЦСР | План | Кассовое исполнение за 2022 год | Процент исполнения расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» | 16 | 6569,190 | 6569,190 | 100 |
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | 16 2 | 6569,190 | 6569,190 | 100 |
| Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | 16 2 02 0000 | 6569,190 | 6569,190 | 100 |

# Таблица № 3

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Предусмотрено решением о бюджете | Предусмотрено муниципальной программой | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год | Процент исполнения расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» |  | 6569,2 | 6569,2 | 6569,2 | 100 |
| - средства федерального бюджета |  | 5994,4 | 5994,4 | 5994,4 | 100 |
| -средства областного бюджета |  | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 100 |
| - средства местного бюджета |  | 65,10 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
| Внебюджетные средства |  | 58,50 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
| в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 6569,2 | 6569,2 | 6569,2 | 100 |
| в т.ч. средства федерального бюджета |  | 5994,4 | 5994,4 | 5994,4 | 100 |
| Внебюджетные средства |  | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 100 |

Основными целями программы являются:

- улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- обеспечение ввода в действие распределительных локальных водопроводов,  строительства автодорог к социально-значимым объектам и объектам сельскохозяйственного назначения.

Основными задачами Программы являются:

- приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни;

- повышение  привлекательности жизни в сельской местности, содействие созданию новых рабочих мест путем формирования благоприятных инфраструктурных условий.

Оценка эффективности муниципальной программы.

ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:

Автомобильная дорога к складам сельхозпродукции в  п. Комсомольский Ярыгинского сельсовета Пристенского района Курской области - 0,405 км.

Оценка эффективности показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

- оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Методики.

Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1:

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является:

Реализация муниципальной программы позволит увеличить уровень качества жизни населения, проживающих на сельских территориях, улучшить инвестиционный климат в сфере АПК на территории района, создать высокотехнологические  рабочие места. Кроме того решение задач, предусмотренных муниципальной программой, способствует  активизации участия граждан,  проживающих на сельских территориях Пристенского района, в решении вопросов местного значения.

Степень реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» составляет 100%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области»:

1. Мероприятие «Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Пристенского района Курской области» ССуз=Зф/Зп  =49,9/50,1*100%=1;

2. Мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции» ССуз=Зф/Зп  =0,405/0,405*100%=1

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из шести показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены пять показателей.

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

SUM Иi         100+100+100

Иk  = ------------ =  --------------------- = 1,00

N                        3

Оценка эффективности муниципальной программы.

В связи с тем, что по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области»» все мероприятия выполнены в полном объеме, оценка эффективности приводится для 1 основного мероприятия   «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях».

Степень реализации мероприятий  муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» составляет  100%, т.е. все мероприятия которые были запланированы выполнены в  полном объеме. СРм=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» составляет:

1. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» ССуз=Зф/Зп=6569,2/6569,2=1.

Эффективность использования средств бюджета

муниципального района «Пристенский район» Курской области муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области»

1. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» Эис= СРм/  ССуз=100/100=1

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».

1. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» СД п/ппз=ЗП п/пф/  ЗП п/пп =100/100=1; СРп/п=1

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».

1 Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»  ЭРп/п=СРп/пх  Эис=1/1=1.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».

1. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» СД п/ппз=ЗП п/пф/  ЗП п/пп =1/1=1.

Степень  реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».

1. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» СРгп= СДгппз /М=1

Эффективность реализации  муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».

1. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» ЭРгп= 0,5х СРгп +0,5хЭРп/п=1.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2022 год утвержден по состоянию на 31.12.2022  в сумме 6569,2 тыс. руб. Исполнение за 2022 год по использованию средств -  6569,2 тыс. руб.

Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен  по следующей формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муниципальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Пристенского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Пристенского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

ЭРгп = 0,5 x 1+0,5(1 x (6569,2 /6569,2)=1

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году  эффективность муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» признается высокой. Цели и задачи поставленные в муниципальной программе выполнены  в основном в полном объеме.