Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы»

| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области |
| --- | --- |
| Годовой отчет | за 2023 год |
| Исполнитель | и. о. начальника отдела ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области Солгалова М.А. |
| телефон | 8(471-34) 2-26-54 |
| Электронный адрес | gkh-pristen@yandex.ru |

и. о. начальника Управления

жилищно – коммунального

хозяйства Администрации

Пристенского района Курской области                                                    Е.В. Парахина

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Пристенского района Курской области «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы» за 2023 год

Муниципальная программа Пристенского района Курской области «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 21.12.2020 №640-па, вступила в действие с 1 января 2021 года (в редакции постановлений от 03.02.2021 № 72-па, от 30.12.2021 № 743-па, от 19.04.2022 № 222-па, от 07.11.2022 № 765-па, от 30.12.2022 № 894-па, от 13.06.2023 № 380-па, от 15.09.2023 № 568-па, 29.12.2023 №796-па), со сроком реализации 2021-2026 годы.

В 2023 году были внесены изменения в соответствии с решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 23.12.2022 №13/84 "О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений), и Решением Представительного собрания Пристенского района Курской области пятого созыва от 21.12.2023 № 4/18-5 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов».

Основной целью программы является сохранение и рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области.

Задачи программы: обеспечение населения Пристенского района Курской области экологически чистой питьевой водой, выполнение мероприятий по охране окружающей среды.

Муниципальная программа имеет подпрограмму 1 «Экология и чистая вода в Пристенском районе Курской области». Целью подпрограммы является: обеспечение населения Пристенского района Курской области питьевой водой на основе эффективного использования водно – ресурсного потенциала.

Задача подпрограммы: реконструкция (ремонт) объектов систем водоснабжения муниципальной собственности.

По данному направлению реализуются мероприятия по созданию объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства; по проведению текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности.

Реализация мероприятия направлена на обеспечение потребности населения в водных ресурсах на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала. Мероприятие реализуется на условиях софинансирования за счет предоставления субсидий из областного бюджета и местного бюджета муниципального района.

Реализация мероприятия позволит улучшить обеспеченность питьевой водой жителей Пристенского района Курской области, повысить работоспособность объектов водоснабжения, увеличить к 2026 году долю населения, обеспеченную качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, реконструировать к 2026 году 2 объекта питьевого водоснабжения.

Утилизация образующихся бытовых и промышленных отходов являются значимой экологической проблемой Пристенского района Курской области в целом. Ее решение соответствует приоритетам и целям социально-экономического развития района и относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район».

В рамках программы и подпрограммы предусматривается реализация четырех основных мероприятий:

- основное мероприятие 1.1 «Ремонт объектов водоснабжения»;

- основное мероприятие 1.2 «Организация зон санитарной охраны на объектах питьевого водоснабжения».

Данная Программа является социально значимой, поскольку способна улучшить качество окружающей среды. Реализация мероприятий позволит обеспечить защиту территорий населенных пунктов от негативного воздействия вод; увеличить количество восстановленных и отремонтированных объектов водоснабжения; повысить уровень экологической культуры населения; своевременно реагировать на случаи обострения экологической обстановки.

Оценка эффективности муниципальной программы и подпрограммы проведена по следующим направлениям:

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом 11 программы «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы определяется как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени реализации основных мероприятий подпрограммы приведена в таблице №1.

Таблица 1

Сведения об исполнении подпрограммы муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе основных мероприятий за 2023 год

| Наименование | ЦСР | План | Кассовое исполнение | Процент исполнения расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы» | 06 | 643,000 | 643,000 | 100,0 |
| Подпрограмма «Экология и чистая вода в Пристенском районе Курской области» на 2021-2026 годы» | 06 1 | 643,000 | 643,000 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Ремонт объектов водоснабжения» | 06 1 01 00000 | 503,000 | 503,000 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Организация зон санитарной охраны на объектах питьевого водоснабжения» | 06 1 02 00000 | 140,000 | 140,000 | 100 |

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация основных мероприятий: 1.1 «Ремонт объектов водоснабжения», 1.2 «Организация зон санитарной охраны на объектах питьевого водоснабжения».

Степень реализации мероприятий (СРм) считается выполненной по следующему количественному составу:

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год | Оценка степени достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установленное программой | фактическое |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Ремонт объектов водоснабжения» |  |  |  |  |
| 1. | Распределение иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий связанных с текущим ремонтом объектов водоснабжения муниципальной собственности и мероприятия по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Распределение иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий связанных с текущим ремонтом объектов водоснабжения муниципальной собственности и мероприятия по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Организация зон санитарной охраны на объектах питьевого водоснабжения» |  |  |  |  |
| 3. | Изготовление проектов организации зон санитарной охраны водозаборов в д. Колбасовка Пристенского сельсовета, с. Ильинка и с. Горка Сазановского сельсовета | шт. | 2 | 2 | 1 |

Фактически достигнуто значение показателя - составляет 1(СРм=4/4.).

Основные мероприятия профинансированы на 100 %.

Плановое среднеарифметическое значение показателей составляет 643,0 тыс. руб., фактическое – 643,0 тыс. руб. В процентном соотношении составляет 100%

В соответствии с методикой, мероприятия считаются выполненными в полном объеме, если фактическое значение не менее 95%., фактическое значение – 100%.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района приведена в таблице 2.

Таблица 2

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района расходов на реализацию подпрограммы 1 «Экология и чистая вода в Пристенском районе Курской области муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы» за 2023 год.

(тыс. руб.)

|  | Функциональная классификация расходов | Предусмотрено решением о бюджете | Предусмотрено муниципальной программой | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год | Процент исполнения расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы» |  | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 100,0 |
| - средства местного бюджета |  | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 100,0 |
| - средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 100,0 |
| Благоустройство | 0503 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 100,0 |

Степень соответствия фактически произведенных затрат составляет 100,0 %.

Значение степени соответствия фактических затрат соответствует запланированному уровню затрат – 100,0 %, что составляет не менее 95%.

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области подпрограммы.

Эффективность использования средств бюджета подпрограммы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

Эис = 100/100 =1 - эффективность использования средств бюджета достигнута.

- Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3.2 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы приведена в Таблице 3.

Таблица № 3

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год | Оценка степени достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установленное программой | фактическое |  |
| 1. | Количество реконструированных (отремонтированных) объектов водоснабжения | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | чел. | 4859 | 4859 | 1 |

Степень реализации подпрограммы достигнута=1 > 0,95

Спп=1+1=2/2=1

- Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, значение показателя =1, т.е >0,9

ЭРп/п  =1х1=1

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) программы приведена в Таблице 4.

Таблица 4

| Муниципальная программа: «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на 2021-2026 годы» |
| --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год | Оценка степени достижения целей и решения задач (СДгппз) |
|  |  |  | Установленное муниципальной программой (ЗПгпп) | Фактическое (ЗПгпф) |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Ремонт объектов водоснабжения» |  |  |  |  |
| 1 | Распределение иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий связанных с текущим ремонтом объектов водоснабжения муниципальной собственности и мероприятия по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Распределение иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий связанных с текущим ремонтом объектов водоснабжения муниципальной собственности и мероприятия по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Организация зон санитарной охраны на объектах питьевого водоснабжения» |  |  |  |  |
| 4 | Изготовление проектов организации зон санитарной охраны водозаборов в д. Колбасовка Пристенского сельсовета, с. Ильинка и с. Горка Сазановского сельсовета | шт. | 2 | 2 | 1 |

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы достигнуты =1.

5.2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы приведена в таблице 5.

Таблица №5

Сведения об исполнении подпрограммы муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе основных мероприятий за 2023 год

| Наименование | ЦСР | План | Кассовое исполнение | Процент исполнения расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы» | 06 | 643,000 | 643,000 | 100,0 |
| Подпрограмма «Экология и чистая вода в Пристенском районе Курской области» на 2021-2026 годы | 06 1 | 643,000 | 643,000 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Ремонт объектов водоснабжения» | 06 1 01 00000 | 503,000 | 503,000 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Организация зон санитарной охраны на объектах питьевого водоснабжения» | 06 1 02 00000 | 140,000 | 140,000 | 100,0 |

Степень реализации муниципальной программы достигнута=1.

СРгп=1+1=2/2

Таблица 6

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы» за 2023 год

|  | Функциональная классификация расходов | Предусмотрено решением о бюджете | Предусмотрено муниципальной программой | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год | Процент исполнения расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы» |  | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 100,0 |
| - средства местного бюджета |  | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 100,0 |
| - средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 100,0 |
| Благоустройство | 0503 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 100,0 |

- Оценка эффективности реализации программы:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

6.1. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

ЭРгп =0,5х1+05х(643,0/643,0) =1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой., в ЭРгп   = 1, что составляет более 0,90.

На основании изложенного программа эффективна, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

На 2024 год целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы» и подпрограммы «Экология и чистая вода в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы».

# Text boxes

мпмпп/п

1

×

СР + 0,5

×

ЭР



ЭР = 0,5